**администрация Усть-Ануйского сельсовета**

**Быстроистокского района АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 28 марта 2019 г. № 12

с. Усть-Ануй

**Об утверждении Плана мероприятий**

 **по подготовке и переходу на цифровое**

**эфирное телевизионное вещание в**

 **муниципальном образовании Усть-Ануйский**

 **сельсовет Быстроистокского района Алтайского края**

В целях организации подготовки и перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание в муниципальном образовании Усть-Ануйский

 сельсовет Быстроистокского района Алтайского края

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание в муниципальном образовании Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Быстроистокского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А. В. Лугина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Усть-Ануйского сельсовета

от 28.03.2019 № 12

ПЛАН

мероприятий по подготовке и переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание в муниципальном образовании Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| 1. Информирование населения муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района о переходе на цифровое вешание |
| 1 | 1.1. Обеспечение распространения информацион­ных материалов о переходе на цифровое телевиде­ние с разъяснениями | март-июнь 2019 г. | Казанина О.В., делопроизводитель Администрации Усть-Ануйского сельсовета |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.2. Проведение подомовых (поквартирных) обходов, адресное информирование граждан | март-июнь 2019 г. | Депутаты сельского Собрания депутатов Усть-Ануйского сельсовета  |
| 2. Работа по определению количества и категорий граждан для организации | работы по переходу на ЦТВЭ |
| 3 | 2.1. Определение количества домохозяйств под­ключенных к спутниковому, кабельному телеви­дению, к цифровому сигналу через приставку или телевизор с возможностью приема цифрового сигнала | март-июнь 2019 г. | Депутаты сельского Собрания депутатов Усть-Ануйского сельсовета |
| 4 | 2.2. Определение количества граждан (домохозяйств), нуждающихся в цифровом и спутниковом оборудовании | март-июнь 2019 г. | Депутаты сельского Собрания депутатов Усть-Ануйского сельсовета |
| 5 | 2.3. Определение количества семей и отдельных граждан, получателей мер социальной поддержки, нуждающиеся в адресной помощи для перехода на ЦТВЭ (многодетные и неполные семьи, инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры) | март-июнь 2019 г. | Глава сельсовета |
| 3. Оказание помощи населению |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.1. Организация помощи гражданам по доставке необходимого оборудования или специалистов по установке  | март-июнь 2019 г. | Глава сельсовета |
| 7 | 3.2. Оказание гражданам (домохозяйствам) адрес­ной помощи по установке и настройке оборудова­ния | март-июнь 2019 г. | Волонтеры, глава сельсовета |
|  |